CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2016

1. INTRODUÇÃO

1.01 - A Prefeitura Municipal de Tanguá, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2016, do tipo menor preço, sob regime de empreitada por preço Global das obras e/ou serviços de engenharia, caracterizados e especificados no Projeto Básico.

1.02 - A presente Concorrência Pública e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações, e dá outras providências, bem como pelas disposições deste Edital e da minuta de Contrato (Anexo XIV), normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.03 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todas as licitantes e serão divulgadas pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital.

1.04 - A Concorrência Pública a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.05 - O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tanguá, na rua Vereador Manoel de Macedo, 680 – Centro – Tanguá - RJ, mediante ao fornecimento de dois cartuchos originais sendo, um cartucho preto HP CB 335W nº. 74 e um colorido HP CB337W nº. 75 ambos para impressora HP D4260 e 01 (Uma) resma de papel A4.

1.06 - Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste edital, poderão ser obtidos e dirimidas na Comissão Permanente de Licitação – CPL situada na Rua Vereador Manoel de Macedo, 680 - Centro, Tanguá - RJ, em até 5 (cinco) dias antes da data da abertura da Concorrência Pública. As dúvidas relativas à execução das obras ou serviços devem ser esclarecidas junto à Secretaria Municipal de Educação.

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

2.01 - Autorização do Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, constante do Processo Administrativo nº. 2623/2015.

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

3.01 - Dia: 16 de fevereiro de 2016, às 09:00 horas, a Comissão Permanente de Licitação - CPL - estará reunida na Sala de Reuniões, na Rua Vereador Manoel de Macedo, 680 - Centro, Tanguá - RJ, para receber e iniciar a abertura dos envelopes referentes à Concorrência Pública N.º 01/2016.

3.02 - No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será a mesma transferida para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra data pela Comissão de Licitação.

4. OBJETO

4.01 - O objeto da presente Concorrência Pública é a contratação de empresa para obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização no Bairro Chácaras Bandeirantes na Avenida João da Silva Lessa (Trecho) e Rua 27 e Construção de ponte sobre o Rio Ipitangas, Situada na Avenida João da Silva Lessa, Bairro Chácaras Bandeirantes – Tanguá – RJ, conforme Projeto Básico - Escopo dos Serviços - aprovado (Anexo I).

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

PROGRAMA DE TRABALHO; CÓDIGO DE DESPESA, conforme Termo de Referencia; Convênio: MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

5.02 - O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, encontra-se no Anexo III totalizando a importância de R$ 1.997.396,00 (Um milhão, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e seis reais).

6. TIPO DE LICITAÇÃO

6.01 – A presente Concorrência Pública é do Tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por Preço Global.

7. PRAZOS

7.01 - Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no órgão ou entidade.

7.02 - O prazo de execução das obras ou serviços será de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, por conta da Adjudicatária em perfeita obediência ao Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VI). O prazo para início dos trabalhos é conforme o Cronograma Físico-Financeiro, contados do recebimento da Ordem de Início.

7.03 - O prazo do subitem 7.02 poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, ou alterado, na forma do artigo 65, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

7.04 - As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da licitação.

7.05 - Na hipótese da Prefeitura Municipal de Tanguá não assinar o contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7.06 - Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste Edital.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

8.01 - Poderão participar da presente Concorrência Pública todas as empresas interessadas e cadastradas e que comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.

8.02 - Não serão admitidas à Concorrência Pública as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas condições do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual ou municipal.

8.03 - Não será permitida a participação em consórcio.

8.04 - A empresa vencedora poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação até a aceitação definitiva das obras, desde que submeta tal fato a Prefeitura Municipal de Tanguá com antecedência de 30 (trinta) dias, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato.

8.05 - Não será permitida a participação de mais uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

8.06 - Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias anteriores à data desta Concorrência Pública, ou que tenham participado como autores ou colaboradores do projeto da obra objeto desta Concorrência Pública.

8.07 - Não será permitida a participação de licitantes que tenham participado da elaboração do projeto, bem como de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou colaborador do projeto.

8.08 - Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto do presente certame.

8.09 - Só serão aceitas cópias autenticadas em cartório, ou mediante a apresentação dos originais juntamente com as cópias que serão autenticadas no ato, pelo Presidente da Comissão, admitindo-se sua aceitação nos moldes do artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666/93.

8.10 – Somente poderão participar desta Licitação as empresas devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Tanguá com toda a documentação exigida no presente edital.

9 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"

9.01 - As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:

(a)  - Documentação relativa à habilitação jurídica;

(b)  - Documentação relativa à qualificação técnica;

(c)  - Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;

(d)  - Documentação relativa à regularidade fiscal.

(e)  - Documentação relativa à regularidade trabalhista.

(A) - HABILITAÇÃO JURÍDICA

(A.1) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

(A.2) - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

(A.3) - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício;

(A.4) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.5) - Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em (A.2) e (A.3), posteriormente à constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

(B) - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(B.1) - Registro da licitante ou inscrição em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

(B.2) - Prova de possuir no seu quadro técnico permanente, na data desta licitação, profissional de nível superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentor de certidão(ões) ou atestado(s), devidamente registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU, que some a experiência desejada, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação.

(B.2.1) - A comprovação do profissional do quadro da empresa será caracterizada por: vínculo societário, devidamente comprovado por Contrato Social ou Estatuto atualizado; por vínculo empregatício, através de cópia da ficha de registro de empregado e da carteira de trabalho, ou contrato de prestação de serviços no qual o prazo seja indeterminado ou no mínimo até o final da obra.

(B.2.2) – Será exigido o visto, averbação, no(s) Atestado de capacidade técnica pela seção do CREA/RJ, para a licitante sediada fora do Estado do Rio de Janeiro.

(B.3) - Declaração da PMT de que o Responsável Técnico da licitante visitou o local das obras, e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação conforme (Anexo IX).

A visita será realizada pelo responsável técnico da empresa que se faça constar junto ao Registro do CREA ou CAU, ato este que será realizado no dia 12 de fevereiro de 2016, no horário de 08:00 horas, tendo como local de saída a sede da Secretaria Municipal de Obras, sito a Rua Demerval Garcia de Freitas, nº. 88 – Centro - Tanguá – RJ.

(B.4) – Declaração da licitante de aceitação das condições, submissão às disposições legais e declaração de superveniência, conforme Anexo X.

(C) - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

(C.1) - Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado igual ou superior a 10 % (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado no órgão competente.

(C.2) - Apresentar Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancete ou balanços provisórios. Tratando-se de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o balanço poderá ser substituído pela declaração do imposto de renda do último exercício, cuja cópia autenticada deverá acompanhar o quadro demonstrativo comprobatório da boa situação financeira da empresa.

OBS: As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei.

(C.3) - Comprovação através do balanço, ou da declaração de imposto de renda, de que possui:

(C.3.a)– Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um virgula zero) Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG = ---------------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

(C.3.b)- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) Será considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE

ILC = ---------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

(C.3. c) – Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um vírgula zero). Será considerado Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Patrimônio Líquido.

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO

IE = ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(C.4) - Certidões negativas de falência ou concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas. As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. Não serão aceitas certidões com validade expirada ou passadas com mais de 90 (noventa) dias contados da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização da Concorrência Pública.

(D) - REGULARIDADE FISCAL

(D.1) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

(D.2.) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, da sede da licitante.

(D.3.) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal e Dívida ativa do Estado, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede da licitante.

(D.3.c) - Prova de Regularidade do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Serviços (ISS), de acordo com o objeto social da firma e referido, respectivamente, ao Estado e ao Município de domicílio da licitante. No que se refere ao Estado do Rio de Janeiro a Certidão referente à existência ou não de débito do ICMS deverá ser apresentada juntamente com a Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro.

(D.4) - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da união, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede da proponente.

(D.5) - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) através do Certificado de regularidade, nos termos do Art. 195, § 3º da Constituição Federal;

(E) - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA.

(E.1) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

(E.2) - Declaração firmada pela licitante, na forma prevista na Lei Federal nº. 9.854 de 27/10/99 (Anexo IX), de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei.

(F) - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios. Não existindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados da sua expedição.

10. PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B"

10.01 - A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada considerando-se que as obras ou serviços serão executados pelo regime de Empreitada por Preço Global e será apresentada na forma do subitem 11.06.

10.02 - No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das obras ou serviços. O preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorrência Pública e todas as despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência Pública. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto do edital. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todas as obras ou serviços.

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS.

11.01 - Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em 02 (dois) envelopes indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as seguintes indicações:

(a) - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO - 1 (uma) via

“PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUÁ”

Concorrência Pública N.º 01/2016

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE

(b) - ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO - 1 (uma) via

“PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUÁ”

Concorrência Pública N.º 01/2016

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE

11.02 - Os documentos dos envelopes "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo:

11.03 - Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32 da Lei Federal nº. 8.666/93 e rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação serão numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação, poderá a Comissão solicitar ao representante da firma, devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do envelope “A”, sane a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é causa suficiente para inabilitação da licitante.

11.03.1 - No caso de autenticação de cópia reprográfica por servidor da Administração, o mesmo deverá estar lotado na Comissão de Licitações da PMT, devendo os documentos ser apresentados e autenticados até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para o início da sessão.

11.04 - A cópia autenticada do cartão de inscrição, na PMT, atualizado e vigente na data da licitação, supre a apresentação dos documentos exigidos nas alíneas (A.1), (A.2), (A.3) e (A.4) (habilitação jurídica) e (D.1), (D.2), (D.3), (D.3.c), (D.4), (D.5) e (D.6) (regularidade fiscal) do item 9, devendo a parte declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação e apresentar o restante da documentação prevista no item 9 do Edital.

11.05 - Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da licitação.

11.06 - Os documentos do ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO - serão apresentados em modelo de formulário (Anexo V, Anexo VI e Anexo VII) fornecido pelo(a) Prefeitura Municipal de Tanguá e elaborados pela licitante, digitados, carimbados com o sinal da licitante e assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is). O valor do preço ofertado será apresentado digitado, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, sem rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso. No caso de números inteiros, será dispensável a apresentação do algarismo zero nas casas decimais. Somente serão aceitas as propostas cujos modelos de formulário estiverem assinados pelo(a) Presidente da Comissão de Licitação.

11.07 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes indicados no subitem 11.01.

11.08 - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A Prefeitura Municipal de Tanguá, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Concorrência Pública ou os seus resultados.

11.08 – Caso a licitante apresente o cartão de inscrição da PMT, atualizado e vigente na data da licitação e não apresente a declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, fica sob pena de inabilitação.

12 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS

12.01 - Após a recepção dos envelopes das licitantes que acudirem à convocação, na presença destas e dos demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de Licitação dará início à sessão de abertura dos envelopes contendo a documentação, momento em que não mais se aceitará documentação ou proposta de outras licitantes.

12.02 - Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata assinada pelas licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.

12.03 - As licitantes se farão representar nas sessões por apenas um representante legal, procurador ou pessoa expressamente credenciada.

12.04 - Os documentos serão conferidos com as exigências desta Concorrência Pública, rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e, se possível, será informado o resultado da fase de habilitação, ficando inabilitadas aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na forma descrita.

12.05 - A inabilitação da licitante importa em exclusão de seu direito de participar das fases subseqüentes da licitação.

12.06 - A Comissão de Licitação publicará em Diário Oficial o resultado do julgamento da fase de habilitação, salvo quando todos os representantes das licitantes estiverem presentes à sessão, momento no qual tomarão conhecimento oficial do resultado desta fase.

12.07 - Convocação para prosseguimento da sessão, quando serão divulgados os nomes das licitantes habilitadas e devolvidos às inabilitadas os envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇO, fechados, na inexistência de recursos, na desistência expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou após o julgamento dos recursos.

12.08 - Os envelopes “B” serão abertos em horário e data a ser publicado no Diário Oficial, no mesmo local referido no item anterior, observados os prazos recursais ou sua desistência expressa por todas as licitantes.

12.09 - Será publicado no Diário Oficial o resultado da licitação com a indicação do vencedor do certame.

12.10 - Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

12.11 - Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço não cabe desclassificação a qualquer licitante por motivo relacionado àquela fase, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

12.12 - Decairá do direito de impugnar o Edital perante a Administração a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do envelope "A" - HABILITAÇÃO. Impugnações posteriores a essa data não terão efeito de recurso.

12.13 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

13 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

(A) HABILITAÇÃO

13.01 – Será inabilitada a licitante que infringir quaisquer das condições deste presente Edital.

(B) PROPOSTA DE PREÇO

13.02 - Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar o menor preço total, considerando os custos adicionais de administração e lucro incluídos no orçamento elaborado pela licitante.

13.03 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará através de sorteio promovido em ato público.

13.04 - A Comissão de Licitação desclassificará:

I - As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital;

II - As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem ao valor do orçamento estimado;

III - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor do valor orçado pela administração:

IV - Dos licitantes classificados na forma do inciso III cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor orçado pela administração será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, igual à diferença entre o valor resultante do inciso III  retro e o valor da correspondente proposta.

13.05 - Nas hipóteses em que se configurarem preços inexeqüíveis, a Comissão de Licitação, através de diligência, poderá averiguar se a oferta da licitante é viável, dando-lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos compatíveis com o mercado, tornando possível a execução objeto do certame.

13.06 - Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou outras propostas, corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações.

14 - MEDIÇÕES

14.01 - As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro, que será ajustado em função de inícios ou reinícios de etapas da obra ou serviço em dias diferentes do primeiro dia útil de cada mês.

14.02 - A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse do(a) Prefeitura Municipal de Tanguá.

15 - FORMA DE PAGAMENTO

15.01 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VI), observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por cento) para a última etapa. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança na Prefeitura Municipal de Tanguá e observado o repasse de verbas referentes ao Convênio que originou a presente Licitação.

15.02 - O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e após, protocolado na PMT.

15.03 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá incidência de juros de 1% (um por cento), ao mês calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento.

15.04 - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança.

16. CONTRATO

Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo XII, a minuta do Contrato cujas disposições disciplinarão as relações entre o(a) PMT e a Adjudicatária.

16.01 - A PMT convocará a empresa vencedora para a assinatura do respectivo contrato, com uma antecedência de 07 (sete) dias.

16.02 - Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a PMT independentemente da aplicação das sanções administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

16.03 - A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, pela qualidade das obras ou serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a) PMT. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) PMT e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16.04 - A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial Concessionários de serviços públicos, em virtude da execução de obras ou serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

16.05 - Os motivos de força maior que, a juízo do(a) PMT, possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em ocorrências não aceitas pela Fiscalização ou apresentados intempestivamente.

16.06 - A Fiscalização da execução das obras ou serviços caberá à(ao) PMT. A Adjudicatária se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pela(o) PMT e/ou por seus prepostos, não eximem a Adjudicatária de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

17 - REAJUSTE

17.01 - Somente ocorrerá reajustamento dos Contratos após o período de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, com a prévia autorização da PMT, e nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

17.02 - A Contratada não terá direito a reajustar a etapa da obra ou serviço que, comprovadamente, sofrer atraso em conseqüência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, e também da que for executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.

17.03 - A Contratada ratificará os termos de sua proposta no que pertine à manutenção das condições e valores estabelecidos para a execução do ajuste, vedada a concessão de reajuste e/ou revisão de preços durante o período de vigência do Contrato.

18 - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

18.01 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

(a) Provisoriamente, na forma prevista na legislação em vigor.

(b) Definitivamente, por comissão designada pelo(a) Secretário(a) ou Presidente, após o decurso do prazo de conservação e verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais.

18.02 - A Adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados, na forma da lei.

18.03 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.01 - A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 17.01 caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto na parte final do subitem 17.02, sujeitando-a às penalidades previstas no subitem 20.03.

19.02 - O atraso injustificado na execução do Contrato de Obra ou Serviço sujeitará a Adjudicatária à multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Serviço. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

19.03 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato (a) PMT poderá aplicar as seguintes sanções, garantida prévia defesa:

19.03.1 - Advertência;

19.03.2 - Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis;

19.03.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

19.03.4 - Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

19.03.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

19.04 - As sanções previstas em 20.03.1, 20.03.4 e 20.03.5 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas em 20.03.2 e 20.03.3, e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

19.05 - As sanções estabelecidas nos subitens 20.03.4 e 20.03.5 são da competência do(a) Secretária Municipal de Educação.

19.06 - As sanções previstas nos subitens 20.03.4 e 20.03.5 poderão também ser aplicadas às licitantes que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedade de economia mista, tenham:

19.06.1 - sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

19.06.2 - praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.06.3 - demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

20. RECURSOS.

20.01 - Dos atos da Administração decorrentes desta Concorrência Pública e da legislação aplicável cabem:

I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação das licitantes.

b) Julgamento das propostas.

c) Anulação ou revogação da licitação.

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento.

e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

II. Representação, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

III. Pedido de Reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, na hipótese do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

20.02 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

20.03 - O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

20.04 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

20.05 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

20.06 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

20.07 - Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de Contrato (Anexo XIV).

21. FORO

21.01 - É competente o foro da Comarca do Município de Itaboraí para dirimir quaisquer dúvidas, questões ou demandas relativas a esta Concorrência Pública e à adjudicação dela decorrente.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS.

22.01 - Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Projeto Básico;

Anexo II - Planilha de Quantitativos e Custos Unitários;

Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro Custos Unitários;

Anexo IV - Memorial Descritivo e Termo de Referencia;

Anexo V - Proposta Comercial;

Anexo VI - Planilha de Preços;

Anexo VII - Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo VIII - Declaração de Visita ao Local das Obras;

Anexo IX - Modelo de Declaração nos termos da Lei Federal nº 9.854/99;

Anexo X - Modelo de Declaração de Superveniência;

Anexo XI - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo XII - Minuta de Contrato;

Tanguá, 07 de janeiro de 2016.

Maria de Lourdes Batista Penco

Presidente da CPL

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

Fornecido aos interessados em meio digital, de acordo com o projeto anexo a abertura do processo.

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

UNITÁRIOS ESTIMADOS

|  |  |  |  |  | Ano: | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fonte: | SINAPI 05/14 |
|  |  |  |  |  |  | EMOP 05/14 |
| Obra: | Pavimentação, drenagem e urbanização no Bairro Chácaras Bandeirantes na Avenida João da Silva Lessa (Trecho), Rua 27 e Construção de ponte sobre o Rio Ipitangas, situada na Avenida João da Silva Lessa, Bairro Chácaras Bandeirantes, na Cidade de Tanguá/RJ. |  | SCO-RIO 05/14 |
| Local: | Avenida João da Silva Lessa no Bairro Chácaras Bandeirantes - Município de Tanguá/RJ |  |  | BDI: | 24,23% |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 1.0 |  | ENSAIOS E PESQUISAS EM SOLO |  |  |  |  |
| 1.1 | SE 24.05.0150 | Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em área de até 20.000m². (desonerado) | m² | 2.004,00 | 0,73 | 1.462,92 |
| 1.2 | SE 24.10.0550 | Projeto executivo de via para veículos e pedestres em ruas e avenidas urbanas, com calçadas em ambos os lados e 2 faixas de rolamento com largura máxima de 13m, apresentado em Autocad nos padrões da contratante. (desonerado) | ha | 0,71 | 7.373,69 | 5.235,32 |
| 1.3 | AD 04.05.0053 | Analise granulometrica completa, em amostra de solo, de acordo com a NBR7181 e NBR6457, compreendendo as fases de peneiramento e sedimentacao, quando constatada a presenca de particulas finas em sua composicao.(desonerado) | un | 1,00 | 266,48 | 266,48 |
| 1.4 | AD 04.05.0100 | Ensaio de adensamento endometrico em amostra de solo, envolvendo, no minimo, 10 estagios de carga, inclusive um laco de descarregamento e recarregamento, de acordo com as recomendacoes estabelecidas na NBR12007.(desonerado) | un | 1,00 | 1.260,29 | 1.260,29 |
| 1.5 | AD 04.05.0150 | Ensaio de cizalhamento direto em solo, com, no minimo, 3 niveis de tensao normal aplicada a amostra e com apresentacao das curvas de tensao cisalhante por deslocamento horizontal e deslocamento vertical por deslocamento horizontal, em mm, para cada um dos 3 niveis de tensao.(desonerado) | un | 1,00 | 1.152,61 | 1.152,61 |
| 1.6 | AD 04.05.0200 | Ensaio de laboratorio, para determinacao da Densidade Real dos graos de amostra de solo, de acordo com as recomendacoes de preparo descritas na NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 | 140,54 | 140,54 |
| 1.7 | AD 04.05.0250 | Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Limite de Liquidez de amostra de solo fino, de acordo com as recomendacoes da NBR7180 e da NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 | 102,21 | 102,21 |
| 1.8 | AD 04.05.0300 | Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Limite de Plasticidade de amostra de solo fino, de acordo com as recomendacoes da NBR7180 e da NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 | 102,21 | 102,21 |
| 1.9 | AD 04.05.0325 | Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64).(desonerado) | un | 2,00 | 56,58 | 113,16 |
| 1.10 | AD 04.05.0350 | Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Peso Especifico Aparente de amostra de solo, de acordo com as recomendacoes da NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 | 56,58 | 56,58 |
| 1.11 | AD 04.05.0500 | Ensaio para determinacao, no campo, da umidade aparente do solo, atraves do Metodo "speedy".(desonerado) | un | 2,00 | 35,59 | 71,18 |
| 1.12 | AD 04.05.0550 | Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em laboratorio.(desonerado) | un | 1,00 | 52,93 | 52,93 |
| 1.13 | AD 04.05.0600 | Extracao e acondicionamento de amostra indeformada de solo, com pistao estacionario de 100mm e de acordo com as recomendacoes estabelecidas na NBR9820.(desonerado) | un | 17,00 | 266,48 | 4.530,16 |
| 1.14 | AD 34.35.0800 | Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 5 pontos - obtido com energia Proctor Normal, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.(desonerado) | un | 1,00 | 1.334,21 | 1.334,21 |
| 1.15 | SE 29.05.0100 | Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto.(desonerado) | un | 5,00 | 129,69 | 648,45 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 1 | 16.529,25 |
| 2.0 |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |
| 2.1 | AD 19.05.0450 | Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes. (desonerado) | m² | 300,00 | 25,23 | 7.569,00 |
| 2.2 | 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 28,00 | 314,24 | 8.798,72 |
| 2.3 | 85253 | Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno | m² | 30,00 | 192,32 | 5.769,60 |
| 2.4 | AD 19.20.0100 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. (desonerado) | un | 1,00 | 1.130,44 | 1.130,44 |
| 2.5 | 73960/001 | Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra obra, M3-chave 100A carga 3kwh, 20CV exclusive fornecimento de medidor | un | 1,00 | 1.597,00 | 1.597,00 |
| 2.6 | 02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 12,00 | 308,91 | 3.706,92 |
| 2.7 | 17513/002 | Cerca protetora borda de vala: pinho 3ª(útil 3x) montantes com 3x3" comprimento de 1,50m (0,50m enterrados) intervalo=2,00m com 2 tabuas horizontais separadas 40cm | m | 72,00 | 21,38 | 1.539,36 |
| 2.8 | 23232/001 | Placa de sinalização preventiva para obra de via pública, inclusive fornecimento, pintura da placa e suportes madeira | un | 3,00 | 83,54 | 250,62 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 2 | 30.361,66 |
| 3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Movimento de terra |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 90,72 | 42,69 | 3.872,84 |
| 3.1.2 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | m³ | 713,81 | 26,54 | 18.944,52 |
| 3.1.3 | 3061 | Escavação mecânica vala não escorada material 1a categoria com retroescavadeira até 1,50m exclusive esgotamento | m³ | 1.002,26 | 6,44 | 6.454,55 |
| 3.1.4 | 19132/011 | Aterro com material de 1ª categoria, espalhado por trator 99HP, em camadas adensadas de 20cm, regado por caminhão tanque e compactado a 90% com rolo pé de carneiro de 2 cilindros, rebocado por trator com pneus, exclusive fornecimento de terra | m³ | 827,64 | 6,76 | 5.594,85 |
| 3.1.5 | 19292/049 | Material para aterro, 1ª categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 2km, em caminhão basculante, exclusive royalties sobre o material | m³ | 1.136,89 | 12,80 | 14.552,19 |
| 3.1.6 | 19132/009 | Compactação de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador, inclusive compressor | m³ | 309,25 | 27,34 | 8.454,90 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.1 | 57.873,85 |
| 3.2 |  | Transportes |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3/11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 HP * cap. 1,72m3. | t | 315,39 | 1,50 | 473,09 |
| 3.2.2 | 19961/023 | Transporte de qualquer natureza velocidade 40km/h caminhão basculante capacidade 12t a diesel, exclusive despesa com carga, descarga e espera | t x km | 21.045,73 | 0,62 | 13.048,35 |
| 3.2.3 | 17583/001 | Transporte horizontal material 1ª categoria ou entulho em carrinho distância de 10m, inclusive carga a pá | m³ | 38,22 | 14,63 | 559,16 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.2 | 14.080,60 |
| 3.3 |  | Serviços Complentares |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Mercado | Placa sinalização rodovias chapa aço fixada em poste eucalipto inclusive material e mão de obra | unid | 4,00 | 248,46 | 993,84 |
| 3.3.2 | SC 09.05.1200 | Pedreiro (inclusive encargos sociais). (desonerado) | h | 640,00 | 17,59 | 11.257,60 |
| 3.3.3 | AD 39.05.0050 | Ajudante (inclusive encargos sociais). (desonerado) | h | 640,00 | 12,73 | 8.147,20 |
| 3.3.4 | SC 09.05.0250 | Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) | h | 320,00 | 17,17 | 5.494,40 |
| 3.3.5 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | m² | 225,06 | 17,59 | 3.958,81 |
| 3.3.6 | 20093/009 | Placa sinalização rodovias chapa aço fixada em poste eucalipto inclusive material e mão de obra | m² | 1,20 | 712,20 | 854,64 |
| 3.3.7 | 10239/002 | Placa de inauguração em bronze 0,35x0,50m fornecimento/colocação | un | 1,00 | 3.373,93 | 3.373,93 |
| 3.3.8 | 73346 | Concreto armado dosado 15 MPa inclusive material para 1 m³, preparo conforme comp. 5845, colocação conforme comp 7090, 14 m² de área moldada formas e escoramento conforme comps 5306 e 5708, 60 kg de aço CA-50 inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação | m³ | 0,13 | 2.372,06 | 308,37 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.3 | 34.388,79 |
| 3.4 |  | Galeria, drenos e conexões |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 17680/003 | Tubo de concreto simples classe C-1 D=300mm, coletor de águas pluviais, rejuntado com argamassa de cimento/areia 1:4, aterro/soca até a altura da geratriz superior do tubo. Fornecimento/Assentamento inclusive tubo/material para rejuntamento | m | 210,00 | 73,05 | 15.340,50 |
| 3.4.2 | 19193/001 | Tubo de concreto armado classe CA-1 D=400mm para galerias de águas pluviais, rejuntado com argamassa de cimento/areia 1:4, aterro/soca até a altura da geratriz superior do tubo. Fornecimento/Assentamento inclusive tubo/material para rejuntamento | m | 273,00 | 145,56 | 39.737,88 |
| 3.4.3 | 19193/003 | Tubo de concreto armado classe CA-1 D=600mm para galerias de águas pluviais, rejuntado com argamassa de cimento/areia 1:4, aterro/soca até a altura da geratriz superior do tubo. Fornecimento/Assentamento inclusive tubo/material para rejuntamento | m | 333,00 | 215,15 | 71.644,95 |
| 3.4.4 | 21058/001 | Caixa de ralo para águas pluviais 0,30x0,90x0,90m em bloco de concreto de 20cm, grelha de ferro fundido de 135kg, chapiscada/revestida com argamassa de cimento/areia 1:4,enchimento blocos/base de concreto simples Fck=10mpa, inclusive fornecimento de todos os materiais | un | 42,00 | 866,89 | 36.409,38 |
| 3.4.5 | 21057/001 | Poço de visita para águas pluviais 1.20x1.20x1.40m bloco de concreto 20cm D=40 a 70cm | un | 18,00 | 1.979,53 | 35.631,54 |
| 3.4.6 | 73817/001 | Embasamento de material granular - po de pedra | m³ | 63,78 | 106,63 | 6.800,86 |
| 3.4.7 | 83692 | Tampão ferro fundido para poço de visita, 175 kg, tipo T-170 - fornecimento e instalação | un | 18,00 | 671,79 | 12.092,22 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.4 | 217.657,33 |
| 3.5 |  | Bases e pavimentos |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 73711 | Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação | m³ | 808,81 | 122,17 | 98.812,32 |
| 3.5.2 | 72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ),cap 50/70, exclusive transporte | t | 620,09 | 234,14 | 145.187,87 |
| 3.5.3 | 72961 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 5.392,06 | 1,53 | 8.249,85 |
| 3.5.4 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30 | m² | 5.392,06 | 4,81 | 25.935,81 |
| 3.5.5 | 74223/001 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento, rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 1.546,23 | 41,67 | 64.431,40 |
| 3.5.6 | BP 19.10.0053 | Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro. (desonerado) | m | 18,00 | 35,56 | 640,08 |
| 3.5.7 | 20330/001 | Camada de bloqueio(colchão) de pó de pedra espalhado/comprimido mecanicamente medição após compressão | m³ | 585,59 | 107,26 | 62.810,38 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.5 | 406.067,71 |
| 3.6 |  | Serviços de parques e jardins |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 263,36 | 12,87 | 3.389,44 |
| 3.6.2 | 18941/001 | Aterro com terra preta para execução de gramados | m³ | 13,17 | 135,88 | 1.789,54 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.6 | 5.178,98 |
| 3.7 |  | Estruturas |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 85422 | Preparo manual de terreno sem raspagem superficial | m² | 1.546,23 | 4,87 | 7.530,14 |
| 3.7.2 | 68053 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 1.546,23 | 4,39 | 6.787,95 |
| 3.7.3 | 85662 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m² | 1.546,23 | 13,48 | 20.843,18 |
| 3.7.4 | 73892/002 | Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira | m² | 1.546,23 | 39,72 | 61.416,26 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.7 | 96.577,53 |
| 3.8 |  | Custos rodoviários |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 73856/001 | Boca para bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte | un | 1,00 | 502,73 | 502,73 |
| 3.8.2 | 73856/002 | Boca para bueiro simples tubular d=0,60m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte | un | 1,00 | 833,71 | 833,71 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.8 | 1.336,44 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.0 | 833.161,23 |
| 4.0 |  | PONTE SOBRE O RIO IPITANGAS |  |  |  |  |
| 4.1 |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 85422 | Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial | m² | 326,00 | 4,87 | 1.587,62 |
| 4.1.2 | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 326,00 | 13,04 | 4.251,04 |
| 4.1.3 | 73686 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo e nivelador | m² | 326,00 | 20,40 | 6.650,40 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.1 | 12.489,06 |
| 4.2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 83339 | Escavação manual de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m. | m³ | 25,21 | 45,73 | 1.152,85 |
| 4.2.2 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | m³ | 31,38 | 26,54 | 832,83 |
| 4.2.3 | 83341 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até 1,50 m | m³ | 58,83 | 10,29 | 605,36 |
| 4.2.4 | 19292/049 | Material para aterro, 1ª categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 2km, em caminhão basculante, exclusive royalties sobre o material | m³ | 31,38 | 12,80 | 401,66 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.2 | 2.992,70 |
| 4.3 |  | TRANSPORTES |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3/11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 HP * cap. 1,72m3. | m³ | 84,05 | 1,50 | 126,08 |
| 4.3.2 | 19961/023 | Transporte de qualquer natureza velocidade 40km/h caminhão basculante capacidade 12t a diesel, exclusive despesa com carga, descarga e espera | t x km | 485,79 | 0,62 | 301,19 |
| 4.3.3 | 19961/006 | Transporte de qualquer natureza velocidade 40km/h caminhão carroceria fixa trucado capacidade 12t a diesel exclusive despesas com carga, descarga e espera | t x km | 3.541,72 | 0,62 | 2.195,87 |
| 4.3.4 | 17583/001 | Transporte horizontal material 1ª categoria ou entulho em carrinho distância de 10m, inclusive carga a pá | m³ | 25,21 | 14,63 | 368,82 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.3 | 2.991,96 |
| 4.4 |  | SERVIÇOS COMPLENTARES |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | m² | 3,24 | 17,59 | 56,99 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.4 | 56,99 |
| 4.5 |  | GALERIA, DRENOS E CONEXOES |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 10257/001 | Barragem provisória com sacos areia empilhados para desviar curso d’água(ensecadeira)inclusive fornecimento do material/ensacamento/empilhamento/retirada | m³ | 9,20 | 299,42 | 2.754,66 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.5 | 2.754,66 |
| 4.6 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 68053 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 61,96 | 4,39 | 272,00 |
| 4.6.2 | 73533 | Concreto para camadas preparatorias 180kg/m³ cimento somente materiais inclusive 5% perdas | m³ | 3,10 | 250,67 | 777,08 |
| 4.6.3 | 74138/004 | Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 155,49 | 531,22 | 82.599,40 |
| 4.6.4 | 18951/011 | Escoramento viaduto/ponte concreto armado com madeira de lei serrada pinho de 3a com escoras de eucalipto utilizando a madeira 2 x, medido pelo volume coberto inclusive desmontagem considera-se o volume coberto pela projeção horizontal do estrado no terreno deduzida a parte | m³ | 20,61 | 60,71 | 1.251,23 |
| 4.6.5 | 21377/005 | Escoramento de formas de caixas de concreto H=<1,50m, com 30% de aproveitamento da madeira inclusive retirada (Para blocos cintas e/ou param. verticais). | m² | 55,97 | 40,97 | 2.293,09 |
| 4.6.6 | 21377/009 | Escoramento de formas parâmetros verticais h=5,00 a 8,00m útil 30% da (madeira), inclusive retirada | m² | 422,73 | 71,92 | 30.402,74 |
| 4.6.7 | 2318 | Fôrmas placas de madeira compensada 20mm plastificada servindo 2 vezes para viadutos, inclusive pecas para escoramento metálico (exclusive este), fornecimento de todos os materiais e desmoldagem | m² | 249,61 | 123,26 | 30.766,93 |
| 4.6.8 | 74254/002 | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 8.826,31 | 8,42 | 74.317,53 |
| 4.6.9 | 21406/002 | Estrutura metálica para passarelas e pequenas pontes inclusive materiais pintura todos os serviços necessários fornecimento e montagem conforme projeto do DER-RJ | t | 25,48 | 24.310,21 | 619.424,15 |
| 4.6.10 | 84154 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm³ | 32,80 | 194,94 | 6.394,03 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.6 | 848.498,18 |
| 4.7 |  | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  |  |
| 4.7.1 | 84862 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 33,00 | 249,01 | 8.217,33 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.7 | 8.217,33 |
| 4.8 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |
| 4.8.1 | 19568/016 | Estaca pré-fabricada concreto carga até 95tf inclusive cravação e emendas | m | 312,00 | 444,43 | 138.662,16 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.8 | 138.662,16 |
| 4.9 |  | PINTURAS |  |  |  |  |
| 4.9.1 | 6067 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m | 66,00 | 31,89 | 2.104,74 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.9 | 2.104,74 |
| 4.10 |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| 4.10.1 | 3726 | Aluguel guindaste sobre rodas diesel 121CV 16t (CI)operador e auxiliar - raio de curva 4,65m lança telescópica de acionamento hidráulico com 7,60m retraída e 18,30 estendida | h | 36,00 | 216,28 | 7.786,08 |
| 4.10.2 | 3800 | Bomba centrifuga submersível motor elétrico 6CV a 3450rpm (CI) para ser usada em quaisquer serviços de drenagem de agua limpa ou suja pode ser usada a seco bombeia agua que contenha partícula abrasivas - exclusive operador mangueira cabos e comandos | h | 100,00 | 3,48 | 348,00 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.10 | 8.134,08 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.0 | 1.026.901,86 |
| 5.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Administração local da Obra | % | 100,00 | 904,42 | 90.442,00 |
|  |  |  |  |  | Subtotal 5.0 | 90.442,00 |
|  |  |  |  |  | Valor Total | 1.997.396,00 |

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CUSTOS

UNITÁRIOS ESTIMADOS

| Item | Descrição | Peso (%) | Valor (R$) | Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês |
| 1.0 | ENSAIOS E PESQUISAS EM SOLO | 0,83% | 16.529,25 | 16.529,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | CANTEIRO DE OBRA | 1,52% | 30.361,66 | 30.361,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Movimento de terra | 2,90% | 57.873,85 | 5.787,39 | 5.787,39 | 23.149,54 |  | 23.149,54 |  |  |  |  |
| 3.2 | Transportes | 0,70% | 14.080,60 | 4.224,18 | 4.224,18 |  |  | 5.632,24 |  |  |  |  |
| 3.3 | Serviços Complentares | 1,72% | 34.388,79 |  |  |  |  |  |  | 10.316,64 | 12.036,08 | 12.036,08 |
| 3.4 | Galeria, drenos e conexões | 10,90% | 217.657,33 |  | 32.648,60 | 76.180,07 | 108.828,67 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Bases e pavimentos | 20,33% | 406.067,71 |  |  |  |  |  |  | 142.123,70 | 121.820,31 | 142.123,70 |
| 3.6 | Serviços de parques e jardins | 0,26% | 5.178,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.178,98 |
| 3.7 | Estruturas | 4,84% | 96.577,53 |  |  |  |  |  |  | 28.973,26 | 38.631,01 | 28.973,26 |
| 3.8 | Custos rodoviários | 0,07% | 1.336,44 |  |  |  | 1.336,44 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | PONTE SOBRE O RIO IPITANGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 0,63% | 12.489,06 | 12.489,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,15% | 2.992,70 | 2.992,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | TRANSPORTES | 0,15% | 2.991,96 | 2.991,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | SERVIÇOS COMPLENTARES | 0,00% | 56,99 | 56,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | GALERIA, DRENOS E CONEXOES | 0,14% | 2.754,66 | 2.754,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | ESTRUTURAS | 42,48% | 848.498,18 |  |  | 101.819,78 | 110.304,76 | 339.399,27 | 296.974,36 |  |  |  |
| 4.7 | ESQUADRIAS DE FERRO | 0,41% | 8.217,33 |  |  |  |  |  |  | 8.217,33 |  |  |
| 4.8 | FUNDAÇÕES | 6,94% | 138.662,16 |  | 138.662,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | PINTURAS | 0,11% | 2.104,74 |  | 2.104,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,41% | 8.134,08 |  |  |  |  | 8.134,08 |  |  |  |  |
| 14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,53% | 90.442,00 | 3.708,25 | 8.699,48 | 9.540,01 | 10.456,33 | 17.847,67 | 14.084,74 | 8.993,71 | 8.180,64 | 8.931,17 |
| TOTAL | 100,00% | R$ 1.997.396,00 | R$ 81.896,10 | R$ 192.126,54 | R$ 210.689,40 | R$ 230.926,20 | R$ 394.162,80 | R$ 311.059,10 | R$ 198.624,63 | R$ 180.668,04 | R$ 197.243,18 |
|  |  |  | 4,1% | 9,6% | 10,5% | 11,6% | 19,7% | 15,6% | 9,9% | 9,0% | 9,9% |
| TOTAL ACUMULADO | 100,00% | R$ 1.997.396,00 | R$ 81.896,10 | R$ 274.022,64 | R$ 484.712,04 | R$ 715.638,24 | R$ 1.109.801,04 | R$ 1.420.860,14 | R$ 1.619.484,77 | R$ 1.800.152,81 | R$ 1.997.396,00 |
|  |  |  | 4,1% | 13,7% | 24,3% | 35,8% | 55,6% | 71,1% | 81,1% | 90,1% | 100,0% |

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA e MEMORIAL DESCRITIVO

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão os serviços de realização de Obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização no Bairro Chácaras Bandeirantes na Avenida João da Silva Lessa (Trecho) e Rua 27 e Construção de ponte sobre o Rio Ipitangas, situada na Avenida João da Silva Lessa, Bairro Chácaras Bandeirantes – Tanguá/RJ.

JUSTIFICATIVA

A drenagem visa basicamente, a definição dos dispositivos de coleta e condução das águas superficiais e subterrâneas para resguardar o corpo estradal da ação das mesmas. Ressaltamos que os referidos serviços irão atender as necessidades locais e ao mesmo tempo contribuir com o crescimento da cidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PT: 04.001.001.15.451.0008.1006 (Obras de Infraestrutura Urbana)

E.D: 44.90.51.00.00 (Obras e Instalações)

Detalhamento: 44.90.51.01.00 (Obra de Domínio Público)

Ficha: 83

Fonte: 150

Ficha: 84

Fonte: 160

Modalidade de empenho: Global

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para entrega dos serviços ora concluídos é de 08 (oito) meses, a contar da emissão da Ordem de Início dos Serviços emitida pela Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos, podendo ser prorrogado mediante aprovação da fiscalização dos serviços, através de Termo Aditivo.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

À Contratada caberá inteira responsabilidade pelos trabalhos que executar, bem como por qualquer dano causado à Contratante;

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por qualquer acidente ou incidente nos trabalhos de execução a ela contratados;

A Contratada obriga-se a responder integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura causar a terceiros, quer os provenientes da própria atividade a seu cargo, quer os resultantes de atos ou fatos dos empregados, operários ou subempreiteiros, inclusive a violação de patentes, infrações de trânsito ou de leis e regulamentos;

Para os serviços executados e equipamentos instalados ou fornecidos, a Contratada dará garantia de 01 (um) ano, a contar da data da entrega dos serviços, além daquelas exigidas pela legislação que rege o assunto;

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a Contratada deverá fornecer uma cópia da nota fiscal e o certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais;

Se em vistorias realizadas pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, for constatado que os serviços executados não apresentam as condições de durabilidade mínima especificadas, a contratada deverá refazê-la sem qualquer ônus para esta Secretaria, nos prazos e condições exigidos;

A Contratada não poderá cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horários noturno, bem como qualquer outro valor adicional, para o cumprimento das condições de garantia dos serviços prestados.

Manter sob sua responsabilidade um livro de ocorrências onde serão feitas anotações diárias, concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos;

A contratada credenciará para a direção dos serviços, um de seus empregados;

Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado, bem como substituir dentro de 24 (vinte quatro) horas, mediante solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja julgada inconveniente pelo contratante, independente de apresentação de justificativa;

Levar, imediatamente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

Diligenciar para que seus empregados prepostos tratem o pessoal do contratante com atenção e urbanidade;

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato as reclamações;

Preparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, no todo ou em parte, os serviços ou materiais, em que verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções;

Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, ou não, para a execução dos serviços.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato;

Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços;

Receber os serviços, procedendo -lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;

Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo responsável do órgão competente.

SANÇÕES

Constituem ilícitos administrativos, além da prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a prática dos atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los;

Serão aplicadas ao CONTRATADO, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos Arts. 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93;

Nas hipóteses previstas no Item 12.1, o CONTRATADO poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa própria e às suas expensas;

FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços será acompanhada por servidor indicado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, através de Portaria;

Durante a execução dos serviços serão realizadas inspeções pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, onde serão verificados se todos os itens estão sendo atendidos. A contratada será obrigada a manter os setores de trabalho com livre acesso à Fiscalização, à qual serão fornecidos todos os esclarecimentos necessários;

Os acréscimos, reduções ou modificações que impliquem em alterações do valor contratual deverão ser previamente autorizados pela Fiscalização, observados os preços unitários da proposta original;

Quaisquer serviços executados ou materiais aplicados diferentes dos especificados nesse Termo de Referência e seus adendos sem autorização da Fiscalização, serão passíveis de demolição ou remoção, cabendo a Contratada o refazimento ou substituição, bem como outras correções que em decorrência tornarem-se necessárias. Tudo sem qualquer ônus para a Contratante;

As dúvidas com relação aos trabalhos deverão ser esclarecidas com a Fiscalização;

Toda instalação deverá ser inspecionada e testada tão logo esteja concluída;

A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da contratada na execução dos serviços.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

Pelo serviço do objeto da presente licitação, a contratante efetuará o pagamento à contratada, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada por 02 servidores, não sendo o ordenador de despesas.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias e/ou após liberação do recurso pelo Ministério responsável, após efetivo recebimento do serviço, sendo que a contratada deverá encaminhar juntamente a nota fiscal.

RESULTADOS ESPERADOS

Esta obra viabiliza o trânsito e o acesso ao Centro da Cidade de Tanguá, diminuindo os riscos hoje apresentados pela entrada oficial, e trazendo benefícios socioeconômico com relevância para melhorias na infraestrutura urbana.

# MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

O presente memorial tem como objetivo, descrever de maneira sucinta, os serviços a serem executados na obra em referência.

Obra: Pavimentação, drenagem, terraplenagem e urbanização no Bairro Chácaras Bandeirantes na Avenida João da Silva Lessa (Trecho), Rua 27 e Construção de ponte sobre o Rio Ipitangas, situada na Avenida João da Silva Lessa, Bairro Chácaras Bandeirantes, na Cidade de Tanguá/RJ.

Local: Avenida João da Silva Lessa (Trecho) e Rua 27, Bairro Chácaras Bandeirantes, na Cidade de Tanguá/RJ.

GENERALIDADES

##### A Contratada deverá providenciar o licenciamento da obra, pagar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), instalar placa de identificação e estruturar espaço de canteiro de obras.

##### Todas as solicitações, ordens de serviços, ocorrências, paralisação da obra, e suas causas, bem como a relação de pessoal e serviços executados, deverão ser lançados no Diário de Obras, a ser fornecido pela Contratada e mantido em bom estado de conservação.

##### A Fiscalização poderá a qualquer tempo, exigir a troca dos materiais aplicados na obra, diferente do especificado e que não tenha sido formalmente autorizado a sua substituição por escrito, nos termos do parágrafo anterior.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização da Secretaria de Obras a cópia da ART e sua guia de pagamento quitada, sendo que a mesma exigência se estende a todos os profissionais e empresas que estiverem direta ou indiretamente envolvidos, na execução, prestação de serviços ou consultorias à obra em referência.

A locação da obra será convencional, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento, com o auxílio de equipamentos topográficos, inclusive topografo e nivelador.

Deverá executar o projeto executivo de sistema de drenagem e o projeto executivo de via para veículos e pedestres em ruas e avenidas urbanas, com calçadas em ambos os lados e 2 faixas de rolamento com largura máxima de 13m, ambos apresentados em AutoCad nos padrões da contratante;

Analise granulométrica completa, em amostra de solo, de acordo com a NBR7181 e NBR6457, compreendendo as fases de peneiramento e sedimentação, quando constatada a presença de partículas finas em sua composição;

Ensaio de adensamento endométrio em amostra de solo, envolvendo, no mínimo, 10 estágios de carga, inclusive um laco de descarregamento e recarregamento, de acordo com as recomendações estabelecidas na NBR12007;

Ensaio de cisalhamento direto em solo, com, no mínimo, 3 níveis de tensão normal aplicada a amostra e com apresentação das curvas de tensão cisalhante por deslocamento horizontal e deslocamento vertical por deslocamento horizontal, em mm, para cada um dos 3 níveis de tensão;

Ensaio de laboratório, para determinação da Densidade Real dos grãos de amostra de solo, de acordo com as recomendações de preparo descritas na NBR6457;

Ensaio para determinação, em laboratório, do Limite de Liquidez de amostra de solo fino, de acordo com as recomendações da NBR7180 e da NBR6457;

Ensaio para determinação, em laboratório, do Limite de Plasticidade de amostra de solo fino, de acordo com as recomendações da NBR7180 e da NBR6457;

Ensaio para determinação de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64);

Ensaio para determinação, em laboratório, do Peso Especifico Aparente de amostra de solo, de acordo com as recomendações da NBR6457;

Ensaio para determinação, no campo, da umidade aparente do solo, através do Método "speedy";

Ensaio para determinação da umidade natural de amostras de solo, em laboratório;

Extração e acondicionamento de amostra indeformada de solo, com pistão estacionário de 100mm e de acordo com as recomendações estabelecidas na NBR9820;

Ensaio para determinação do Índice Suporte Califórnia (CBR) - 5 pontos - obtido com energia Proctor Normal, através de, no mínimo, 5 corpos de prova, conforme recomendação da NBR9895, NBR6457, NBR7182;

Determinação da deformação do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto;

- – CANTEIRO DE OBRA

No início da obra serão fixadas placas de identificação da obra (referentes ao Convênio e a Prefeitura), executadas com lona e impressão digital, sustentadas por peças de madeira, com dizeres a serem fornecidos posteriormente pela Fiscalização da Obra. A colocação das placas será efetuada até a data de início da obra, mediante autorização da Fiscalização, após definida a sua localização.

Para garantir maior segurança aos pedestres deverá ser executado ao redor da obra da ponte um tapume de vedação com telhas trapezoidais de aço galvanizado, inclusive engradamento de madeira e pintada com esmalte sintético na face externa.

A contratada deverá executar um barracão de obra com paredes em chapa de madeira compensada/plastificada a prova d’água e cobertura em telhas onduladas de cimento amianto, com instalações provisórias de água, de esgotamento sanitário e de elétrica. E um galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura de madeira, telhas onduladas e piso cimentado.

E durante a execução dos serviços a empresa deverá colocar placas de sinalização preventiva para obra de via pública, assim como colocar cercas protetoras em bordas de valas.

- – PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO

3.1 – Movimento de Terra

A escavação manual será necessária para complemento de pequenos trechos e regularização dos fundos de valas de forma a permitir a colocação dos tubos de concreto de forma adequada, e também pequenos acertos e raspagens de material de 1ª categoria no local da escavação da base da ponte.

O eixo da vala deverá corresponder ao eixo do tubo, sendo respeitados os alinhamentos e as cotas indicadas no Projeto.

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala deverá ser preenchido com areia devidamente adensada.

O material escavado deverá ser colocado, de preferência, em um dos lados da vala, a pelo menos 0,50m de afastamento dessas, permitindo a circulação por ambos os lados da escavação.

Deverá ser considerada a retirada, demolição, remanejamento ou reparo de redes de tubos de concreto, cerâmico ou PVC existentes no local, que possam interferir ou serem danificadas durante os trabalhos de escavação.

A Contratada deverá tomar precauções para a boa marcha dos trabalhos de escavação, mesmo na ocorrência de chuvas, adotando providências para que não sejam carreados detritos ou material oriundo da escavação.

Será executada escavação mecânica em material de 1ª categoria para instalação da rede de drenagem de águas pluviais, fazendo-se uso de retro escavadeira, além de regularização e acerto do terreno e troca de solo (remoção de borrachudo).

Posteriormente será feito reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório, para a tubulação de água pluvial, poços de visitas e locais de solo de baixa resistência.

Será feito aterro com material de 1ª categoria, espalhado por trator 99HP, em camadas adensadas de 20cm, regado por caminhão tanque e compactado a 90% com rolo pé de carneiro de 2 cilindros, rebocado por trator com pneus, material para aterro, 1ª categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 2km, em caminhão basculante, exclusive royalties sobre o material, nas cabeceiras da ponte e locais de solo de baixa resistência.

Compactação de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador, inclusive compressor, será nas calçadas.

Todo o serviço de escavação para a tubulação e poços de visita deverá possuir cerca protetora borda de vala: pinho 3ª(útil 3x) montantes com 3x3" comprimento de 1,50m (0,50m enterrados) intervalo=2,00m com 2 tabuas horizontais separadas 40cm e também placa de sinalização preventiva para obra de via pública, inclusive fornecimento, pintura da placa e suportes madeira.

3.2 - Transportes

A Carga e descarga mecânica com pá-carregadeira capacidade de 1,5m³ e caminhão basculante com capacidade útil para 8t, carga de 50t por dia de 8h inclusive tempo manobra/carga/descarga/espera para caminhão e tempo espera/operação para a pá-carregadeira.

Deverá ser feito o transporte de CBUQ da usina até o local da pavimentação e também do bota-fora até o antigo aterro sanitário, em caminhão basculante, capacidade de 12t a diesel.

  - - Serviços Complementares

Deverá ser colocado nos extremos do local da pavimentação placas de sinalização em rodovias em chapa de aço fixada em poste eucalipto, informando o nome do logradouro

Para a realização de pequenos consertos em caixas de passagem existentes e outros serviços a contratada deverá ter em sua equipe um pedreiro e um ajudante, como também um bombeiro hidráulico para executar pequenos reparos em instalações hidráulicas e sanitárias existentes, casos estas sofram algum tipo de avaria no momento das escavações.

No final da obra deverá ser feita a sinalização horizontal mecânica tinta base resina natural por extrusão em vias urbanas conforme DER-RJ. Como também a placa de inauguração em bronze 0,35x0,50m.

  - - Galerias Drenos e Conexos

A rede de drenagem foi projetada prevendo o uso de tubos de concreto, em profundidades compatíveis com a resistência mecânica dos mesmos.

Serão utilizados de tubos de concreto simples classe C-1 de diâmetro 300mm para ligação das caixas de ralo com as caixas de passagem, e a rede coletora principal será composta de tubos de concreto armado classe CA-1 no diâmetro de 400mm e 600mm, fornecimento, assentamento e material para rejuntamento.

Os tubos de concreto para rede de águas pluviais classe C-1 e CA-1 deverão ter comprimento mínimo de 1,00m por peça.

Antes do assentamento, os tubos de concreto deverão ser inspecionados para verificação de possíveis defeitos tais como trincas, que inviabilizarão o seu uso. Quando aprovadas, serão assentes sobre colchão de pó de pedra com largura mínima de 1,5 vezes o diâmetro externo e uma espessura mínima de 0,10m, permitindo o seu apoio em todo o comprimento do leito da vala, com juntas perfeitamente conectadas e sem sinuosidades verticais e horizontais.

Antes da execução das juntas de vedação com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas, observando-se que a ponta deverá ficar perfeitamente centrada em relação à bolsa.

A descida e montagem das manilhas nas valas serão executadas com toda cautela, empregando-se equipamentos adequados para cada etapa do serviço.

O alinhamento e o nivelamento dos tubos deverão ser assegurados mediante a utilização de gabaritos e a cravação de estacas no eixo das caixas.

O reaterro deverá ser feito com terra isenta de matéria orgânica, pedras ou materiais que possam afetar os tubos. Os vazios ao redor da tubulação serão preenchidos com material de boa qualidade e apiloados manualmente até 0,30m acima da geratriz superior do tubo. A partir da geratriz do tubo, o reaterro poderá ser compactado com a utilização de rolos compressores, “sapos mecânicos”, ou com a utilização de compactador vibratório de solos.

As caixas de ralo serão executadas em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, em paredes de 20cm de espessura, com dimensões de 0,30 x 0,90 x 0,90m, utilizando-se argamassa de cimento  e areia no traço 1:4 em volume, sendo suas paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa de enchimento dos blocos. A base de cada caixa será executada em concreto simples fck 10MPa com 10cm de espessura, e na parte superior será instalada grelha de ferro fundido de 135kg.

Os poços de vista serão executados em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, em paredes de 20cm de espessura, com largura de 1,20m e altura mínima de 1,20m. Suas paredes internas deverão ser revestidas com chapisco e argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, assim como o enchimento dos blocos. A base de fundo das caixas de passagem será em concreto simples fck 10MPa e espessura de 10cm. A laje de superior será em concreto armado fck 10MPa e espessura de 10cm, possuindo tampa de ferro fundido com diâmetro com 175 kg.

  - - Bases e Pavimentos

O leito da rua deverá ser regularizado com equipamento apropriado (motoniveladora), com raspagem eventual de no máximo 0,20m de material não aproveitável e posterior compactação mecânica com equipamento apropriado (rolo compactador vibratório, pé de carneiro, e tandem). A Contratada marcará os alinhamentos e cotas de nivelamento, os quais, depois de verificados e aprovados pela Fiscalização, serão obedecidos rigorosamente, observando todos os detalhes que tiverem sido indicados.

Execução de meio-fio de concreto pré-moldado, com dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.

A base para pavimentação será com brita corrida, inclusive compactação, com 15cm de espessura e também uma camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, com espessura de 10cm, espalhado e comprimido mecanicamente.

A contratada deverá executar a imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30, e aplicar o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com 5cm de espessura.

Para a contenção da pavimentação será feito tentos em concreto simples, com seção de (10x25)cm, moldado no local, inclusive escavação e reaterro.

3.6 - Serviços de Parques e Jardins

Nos taludes das rampas de acesso a ponte receberá aterro com terra preta vegetal e posteriormente serão plantadas grama batatais em placas.

  - - Estruturas

No local onde receberá as calçadas será feito o preparo do terreno sem raspagem superficial, e depois deverá ser instalada a lona plástica preta, para impermeabilização.

Posteriormente será colocada a tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm.

As calçadas serão executadas com concreto usinado com fck 12MPa, considerando no serviços o lançamento e o adensamento, com uma espessura de 7 cm, com junta de dilatação.

  - – Custos Rodoviários

Boca para bueiro simples tubular d=0,40m E 0,60M em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.

- – PONTE SOBRE O RIO IPITANGAS

4.1 – Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

Deverá ser feito no local da ponte um preparo manual de terreno sem raspagem superficial.

Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.

Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo e nivelador.

4.2 – Movimento de Terra

Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento. Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório. Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até 1,50m. Deverá considera para o reaterro o material em 1ª categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 2km, em caminhão basculante.

4.3 – Transportes

Carga e descarga mecânica com pá-carregadeira capacidade de 1,5m³ e caminhão basculante com capacidade útil para 8t, carga de 50t por dia de 8h inclusive tempo manobra/carga/descarga/espera p/caminhão e tempo espera/operação para a pá-carregadeira.

Transporte de qualquer natureza com caminhão basculante 40 km/h 12,00 t exclusive despesa carga/descarga espera do caminhão/servente/e ou equipamento auxiliar.

Transporte de qualquer natureza velocidade 40km/h caminhão carroceria fixa trucado capacidade 12t a diesel exclusive despesas com carga, descarga e espera.

Transporte horizontal material 1ª categoria ou entulho em carrinho distância de 10m, inclusive carga a pá.

4.4 – Serviços Complentares

Placa sinalização rodovias chapa aço fixada em poste eucalipto inclusive material e mão de obra.

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

4.5 – Galeria, Drenos e Conexões

Barragem provisória com sacos areia empilhados para desviar curso d’água (ensecadeira) inclusive fornecimento do material/ensacamento/empilhamento/retirada.

4.6 – Estruturas

Concreto para camadas preparatorias 180kg/m³ cimento somente materiais inclusive 5% perdas.

Concreto usinado bombeado Fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento.

Escoramento viaduto/ponte concreto armado com madeira de lei serrada pinho de 3a com escoras de eucalipto utilizando a madeira 2 x, medido pelo volume coberto inclusive desmontagem considera-se o volume coberto pela projeção horizontal do estrado no terreno deduzida a parte.

Escoramento de formas parâmetros verticais h=5,00 a 8,00m útil 30% da (madeira), inclusive retirada.

Fôrmas placas de madeira compensada 20mm plastificada servindo 2 vezes para viadutos, inclusive pecas para escoramento metálico (exclusive este), fornecimento de todos os materiais e desmoldagem.

Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.

Estrutura metálica para passarelas e pequenas pontes inclusive materiais pintura todos os serviços necessários fornecimento e montagem conforme projeto do DER-RJ. Aparelho apoio neoprene fretado.

4.7 – Esquadrias de Ferro

Na ponte serão executadas em suas laterais guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 ½’’, gerando assim maior conforto e segurança aos pedestres.

4.8 – Fundações

A fundação adotada para receber as cargas provenientes do tráfego e seu próprio peso será em estacas pré-fabricadas concreto carga até 95tf inclusive cravação e emendas.

4.9 – Pinturas

A pintura da guarda-corpo será com esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão).

4.10 – Aluguel de Equipamentos

Para o içamento dos perfis do caminhão ao seu correto local na estrutura da ponte, deverá ser feito com o auxílio de guindaste sobre rodas diesel 121CV 16t, operador e auxiliar - raio de curva 4,65m lança telescópica de acionamento hidráulico com 7,60m retraída e 18,30 estendida.

Bomba centrifuga submersível motor elétrico 6CV a 3450rpm (CI) para ser usada em quaisquer serviços de drenagem de agua limpa ou suja pode ser usada a seco bombeia agua que contenha partícula abrasivas - exclusive operador mangueira cabos e comandos.

- - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.1- Administração Local da Obra

Para atender as necessidades da obra a contratada deverá disponibilizar em seu canteiro de obra os seguintes itens/pessoal relacionados abaixo:

Mão de obra de Engenheiro Senior,

Mão de Vigia,

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS & CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os itens descritos anteriormente e os demais que são parte integrante dos materiais e serviços para a execução da obra em tela, deverão seguir criteriosamente as Normas Técnicas vigentes, conforme especifica a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Após a conclusão dos serviços a obra será inteiramente limpa e todo o entulho proveniente da mesma será retirado, devendo o seu descarte e destino final atender as Normas Ambientais vigentes.

ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura do Município de Tanguá

Comissão Permanente de Licitação

Ref. Processo nº. 2623/2015

Concorrência Pública: 01/2016

Prezados Senhores,

Apresentamos preço global, conforme ANEXO VI, Concorrência Pública nº. 01/2016.

Valor global:

R$_________________ (__________________________________________________).

Responsável Técnico: ____________________________________.

CREA / CAU nº. ________________.

Local, --- de --- --- --- de 2016.

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo CNPJ da Empresa

Validade da proposta: ________________dias.

Prazo de entrega____________________

Condições de pagamento_____________

ANEXO VI

PLANILHA DE PREÇOS

À Prefeitura do Município de Tanguá

Comissão Permanente de Licitação

Ref. Processo nº. 2623/2015

Concorrência Pública: 01/2016

Especificação: Contratação de empresa para obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização no Bairro Chácaras Bandeirantes na Avenida João da Silva Lessa (Trecho) e Rua 27 e Construção de ponte sobre o Rio Ipitangas, Situada na Avenida João da Silva Lessa, Bairro Chácaras Bandeirantes – Tanguá – RJ.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PR UNIT (R$) | PR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | ENSAIOS E PESQUISAS EM SOLO |  |  |  |  |
| 1.1 | SE 24.05.0150 | Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em área de até 20.000m². (desonerado) | m² | 2.004,00 |  |  |
| 1.2 | SE 24.10.0550 | Projeto executivo de via para veículos e pedestres em ruas e avenidas urbanas, com calçadas em ambos os lados e 2 faixas de rolamento com largura máxima de 13m, apresentado em Autocad nos padrões da contratante. (desonerado) | ha | 0,71 |  |  |
| 1.3 | AD 04.05.0053 | Analise granulometrica completa, em amostra de solo, de acordo com a NBR7181 e NBR6457, compreendendo as fases de peneiramento e sedimentacao, quando constatada a presenca de particulas finas em sua composicao.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.4 | AD 04.05.0100 | Ensaio de adensamento endometrico em amostra de solo, envolvendo, no minimo, 10 estagios de carga, inclusive um laco de descarregamento e recarregamento, de acordo com as recomendacoes estabelecidas na NBR12007.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.5 | AD 04.05.0150 | Ensaio de cizalhamento direto em solo, com, no minimo, 3 niveis de tensao normal aplicada a amostra e com apresentacao das curvas de tensao cisalhante por deslocamento horizontal e deslocamento vertical por deslocamento horizontal, em mm, para cada um dos 3 niveis de tensao.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.6 | AD 04.05.0200 | Ensaio de laboratorio, para determinacao da Densidade Real dos graos de amostra de solo, de acordo com as recomendacoes de preparo descritas na NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.7 | AD 04.05.0250 | Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Limite de Liquidez de amostra de solo fino, de acordo com as recomendacoes da NBR7180 e da NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.8 | AD 04.05.0300 | Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Limite de Plasticidade de amostra de solo fino, de acordo com as recomendacoes da NBR7180 e da NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.9 | AD 04.05.0325 | Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64).(desonerado) | un | 2,00 |  |  |
| 1.10 | AD 04.05.0350 | Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Peso Especifico Aparente de amostra de solo, de acordo com as recomendacoes da NBR6457.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.11 | AD 04.05.0500 | Ensaio para determinacao, no campo, da umidade aparente do solo, atraves do Metodo "speedy".(desonerado) | un | 2,00 |  |  |
| 1.12 | AD 04.05.0550 | Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em laboratorio.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.13 | AD 04.05.0600 | Extracao e acondicionamento de amostra indeformada de solo, com pistao estacionario de 100mm e de acordo com as recomendacoes estabelecidas na NBR9820.(desonerado) | un | 17,00 |  |  |
| 1.14 | AD 34.35.0800 | Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 5 pontos - obtido com energia Proctor Normal, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.(desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 1.15 | SE 29.05.0100 | Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto.(desonerado) | un | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 1 |  |
| 2.0 |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |
| 2.1 | AD 19.05.0450 | Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes. (desonerado) | m² | 300,00 |  |  |
| 2.2 | 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 28,00 |  |  |
| 2.3 | 85253 | Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno | m² | 30,00 |  |  |
| 2.4 | AD 19.20.0100 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. (desonerado) | un | 1,00 |  |  |
| 2.5 | 73960/001 | Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra obra, M3-chave 100A carga 3kwh, 20CV exclusive fornecimento de medidor | un | 1,00 |  |  |
| 2.6 | 02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² |  |  |  |
| 2.7 | 17513/002 | Cerca protetora borda de vala: pinho 3ª(útil 3x) montantes com 3x3" comprimento de 1,50m (0,50m enterrados) intervalo=2,00m com 2 tabuas horizontais separadas 40cm | m |  |  |  |
| 2.8 | 23232/001 | Placa de sinalização preventiva para obra de via pública, inclusive fornecimento, pintura da placa e suportes madeira | un |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 2 |  |
| 3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Movimento de terra |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ |  |  |  |
| 3.1.2 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | m³ |  |  |  |
| 3.1.3 | 3061 | Escavação mecânica vala não escorada material 1a categoria com retroescavadeira até 1,50m exclusive esgotamento | m³ |  |  |  |
| 3.1.4 | 19132/011 | Aterro com material de 1ª categoria, espalhado por trator 99HP, em camadas adensadas de 20cm, regado por caminhão tanque e compactado a 90% com rolo pé de carneiro de 2 cilindros, rebocado por trator com pneus, exclusive fornecimento de terra | m³ |  |  |  |
| 3.1.5 | 19292/049 | Material para aterro, 1ª categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 2km, em caminhão basculante, exclusive royalties sobre o material | m³ |  |  |  |
| 3.1.6 | 19132/009 | Compactação de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador, inclusive compressor | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.1 |  |
| 3.2 |  | Transportes |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3/11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 HP * cap. 1,72m3. | t | 315,39 |  |  |
| 3.2.2 | 19961/023 | Transporte de qualquer natureza velocidade 40km/h caminhão basculante capacidade 12t a diesel, exclusive despesa com carga, descarga e espera | t x km | 21.045,73 |  |  |
| 3.2.3 | 17583/001 | Transporte horizontal material 1ª categoria ou entulho em carrinho distância de 10m, inclusive carga a pá | m³ | 38,22 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.2 |  |
| 3.3 |  | Serviços Complentares |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Mercado | Placa sinalização rodovias chapa aço fixada em poste eucalipto inclusive material e mão de obra | unid | 4,00 |  |  |
| 3.3.2 | SC 09.05.1200 | Pedreiro (inclusive encargos sociais). (desonerado) | h | 640,00 |  |  |
| 3.3.3 | AD 39.05.0050 | Ajudante (inclusive encargos sociais). (desonerado) | h | 640,00 |  |  |
| 3.3.4 | SC 09.05.0250 | Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) | h | 320,00 |  |  |
| 3.3.5 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | m² | 225,06 |  |  |
| 3.3.6 | 20093/009 | Placa sinalização rodovias chapa aço fixada em poste eucalipto inclusive material e mão de obra | m² | 1,20 |  |  |
| 3.3.7 | 10239/002 | Placa de inauguração em bronze 0,35x0,50m fornecimento/colocação | un | 1,00 |  |  |
| 3.3.8 | 73346 | Concreto armado dosado 15 MPa inclusive material para 1 m³, preparo conforme comp. 5845, colocação conforme comp 7090, 14 m² de área moldada formas e escoramento conforme comps 5306 e 5708, 60 kg de aço CA-50 inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação | m³ | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.3 |  |
| 3.4 |  | Galeria, drenos e conexões |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 17680/003 | Tubo de concreto simples classe C-1 D=300mm, coletor de águas pluviais, rejuntado com argamassa de cimento/areia 1:4, aterro/soca até a altura da geratriz superior do tubo. Fornecimento/Assentamento inclusive tubo/material para rejuntamento | m | 210,00 |  |  |
| 3.4.2 | 19193/001 | Tubo de concreto armado classe CA-1 D=400mm para galerias de águas pluviais, rejuntado com argamassa de cimento/areia 1:4, aterro/soca até a altura da geratriz superior do tubo. Fornecimento/Assentamento inclusive tubo/material para rejuntamento | m | 273,00 |  |  |
| 3.4.3 | 19193/003 | Tubo de concreto armado classe CA-1 D=600mm para galerias de águas pluviais, rejuntado com argamassa de cimento/areia 1:4, aterro/soca até a altura da geratriz superior do tubo. Fornecimento/Assentamento inclusive tubo/material para rejuntamento | m | 333,00 |  |  |
| 3.4.4 | 21058/001 | Caixa de ralo para águas pluviais 0,30x0,90x0,90m em bloco de concreto de 20cm, grelha de ferro fundido de 135kg, chapiscada/revestida com argamassa de cimento/areia 1:4,enchimento blocos/base de concreto simples Fck=10mpa, inclusive fornecimento de todos os materiais | un | 42,00 |  |  |
| 3.4.5 | 21057/001 | Poço de visita para águas pluviais 1.20x1.20x1.40m bloco de concreto 20cm D=40 a 70cm | un | 18,00 |  |  |
| 3.4.6 | 73817/001 | Embasamento de material granular - po de pedra | m³ | 63,78 |  |  |
| 3.4.7 | 83692 | Tampão ferro fundido para poço de visita, 175 kg, tipo T-170 - fornecimento e instalação | un | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.4 |  |
| 3.5 |  | Bases e pavimentos |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 73711 | Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação | m³ | 808,81 |  |  |
| 3.5.2 | 72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ),cap 50/70, exclusive transporte | t | 620,09 |  |  |
| 3.5.3 | 72961 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 5.392,06 |  |  |
| 3.5.4 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30 | m² | 5.392,06 |  |  |
| 3.5.5 | 74223/001 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento, rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 1.546,23 |  |  |
| 3.5.6 | BP 19.10.0053 | Cordão de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro. (desonerado) | m | 18,00 |  |  |
| 3.5.7 | 20330/001 | Camada de bloqueio(colchão) de pó de pedra espalhado/comprimido mecanicamente medição após compressão | m³ | 585,59 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.5 |  |
| 3.6 |  | Serviços de parques e jardins |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 263,36 |  |  |
| 3.6.2 | 18941/001 | Aterro com terra preta para execução de gramados | m³ | 13,17 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.6 |  |
| 3.7 |  | Estruturas |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 85422 | Preparo manual de terreno sem raspagem superficial | m² | 1.546,23 |  |  |
| 3.7.2 | 68053 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 1.546,23 |  |  |
| 3.7.3 | 85662 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m² | 1.546,23 |  |  |
| 3.7.4 | 73892/002 | Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira | m² | 1.546,23 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.7 |  |
| 3.8 |  | Custos rodoviários |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 73856/001 | Boca para bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte | un | 1,00 |  |  |
| 3.8.2 | 73856/002 | Boca para bueiro simples tubular d=0,60m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte | un | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.8 |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 3.0 |  |
| 4.0 |  | PONTE SOBRE O RIO IPITANGAS |  |  |  |  |
| 4.1 |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 85422 | Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial | m² | 326,00 |  |  |
| 4.1.2 | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 326,00 |  |  |
| 4.1.3 | 73686 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo e nivelador | m² | 326,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.1 |  |
| 4.2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 83339 | Escavação manual de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m. | m³ | 25,21 |  |  |
| 4.2.2 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | m³ | 31,38 |  |  |
| 4.2.3 | 83341 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até 1,50 m | m³ | 58,83 |  |  |
| 4.2.4 | 19292/049 | Material para aterro, 1ª categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 2km, em caminhão basculante, exclusive royalties sobre o material | m³ | 31,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.2 |  |
| 4.3 |  | TRANSPORTES |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3/11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 HP * cap. 1,72m3. | m³ | 84,05 |  |  |
| 4.3.2 | 19961/023 | Transporte de qualquer natureza velocidade 40km/h caminhão basculante capacidade 12t a diesel, exclusive despesa com carga, descarga e espera | t x km | 485,79 |  |  |
| 4.3.3 | 19961/006 | Transporte de qualquer natureza velocidade 40km/h caminhão carroceria fixa trucado capacidade 12t a diesel exclusive despesas com carga, descarga e espera | t x km | 3.541,72 |  |  |
| 4.3.4 | 17583/001 | Transporte horizontal material 1ª categoria ou entulho em carrinho distância de 10m, inclusive carga a pá | m³ | 25,21 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.3 |  |
| 4.4 |  | SERVIÇOS COMPLENTARES |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | m² | 3,24 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.4 |  |
| 4.5 |  | GALERIA, DRENOS E CONEXOES |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 10257/001 | Barragem provisória com sacos areia empilhados para desviar curso d’água(ensecadeira)inclusive fornecimento do material/ensacamento/empilhamento/retirada | m³ | 9,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.5 |  |
| 4.6 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 68053 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 61,96 |  |  |
| 4.6.2 | 73533 | Concreto para camadas preparatorias 180kg/m³ cimento somente materiais inclusive 5% perdas | m³ | 3,10 |  |  |
| 4.6.3 | 74138/004 | Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 155,49 |  |  |
| 4.6.4 | 18951/011 | Escoramento viaduto/ponte concreto armado com madeira de lei serrada pinho de 3a com escoras de eucalipto utilizando a madeira 2 x, medido pelo volume coberto inclusive desmontagem considera-se o volume coberto pela projeção horizontal do estrado no terreno deduzida a parte | m³ | 20,61 |  |  |
| 4.6.5 | 21377/005 | Escoramento de formas de caixas de concreto H=<1,50m, com 30% de aproveitamento da madeira inclusive retirada (Para blocos cintas e/ou param. verticais). | m² | 55,97 |  |  |
| 4.6.6 | 21377/009 | Escoramento de formas parâmetros verticais h=5,00 a 8,00m útil 30% da (madeira), inclusive retirada | m² | 422,73 |  |  |
| 4.6.7 | 2318 | Fôrmas placas de madeira compensada 20mm plastificada servindo 2 vezes para viadutos, inclusive pecas para escoramento metálico (exclusive este), fornecimento de todos os materiais e desmoldagem | m² | 249,61 |  |  |
| 4.6.8 | 74254/002 | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 8.826,31 |  |  |
| 4.6.9 | 21406/002 | Estrutura metálica para passarelas e pequenas pontes inclusive materiais pintura todos os serviços necessários fornecimento e montagem conforme projeto do DER-RJ | t | 25,48 |  |  |
| 4.6.10 | 84154 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm³ | 32,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.6 |  |
| 4.7 |  | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  |  |
| 4.7.1 | 84862 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 33,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.7 |  |
| 4.8 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |
| 4.8.1 | 19568/016 | Estaca pré-fabricada concreto carga até 95tf inclusive cravação e emendas | m | 312,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.8 |  |
| 4.9 |  | PINTURAS |  |  |  |  |
| 4.9.1 | 6067 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m | 66,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.9 |  |
| 4.10 |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| 4.10.1 | 3726 | Aluguel guindaste sobre rodas diesel 121CV 16t (CI)operador e auxiliar - raio de curva 4,65m lança telescópica de acionamento hidráulico com 7,60m retraída e 18,30 estendida | h | 36,00 |  |  |
| 4.10.2 | 3800 | Bomba centrifuga submersível motor elétrico 6CV a 3450rpm (CI) para ser usada em quaisquer serviços de drenagem de agua limpa ou suja pode ser usada a seco bombeia agua que contenha partícula abrasivas - exclusive operador mangueira cabos e comandos | h | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.10 |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 4.0 |  |
| 5.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Administração local da Obra | % | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal 5.0 |  |
|  |  |  |  |  | Valor Total |  |

Local, --- de --- --- --- de 2016.

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo CNPJ da Empresa

Validade da proposta: ________________dias.

Prazo de entrega____________________

Condições de pagamento_____________

ANEXO VII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | Peso (%) | Valor (R$) | Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês |
| 1.0 | ENSAIOS E PESQUISAS EM SOLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Movimento de terra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Serviços Complentares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Galeria, drenos e conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Bases e pavimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Serviços de parques e jardins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Estruturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Custos rodoviários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | PONTE SOBRE O RIO IPITANGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | SERVIÇOS COMPLENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | GALERIA, DRENOS E CONEXOES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

Atestamos, para os fins de direito, que visitamos e conhecemos o (s) local (ais) em que a (s) obra (s) será (ao) realizada (s), e que tomamos ciência dos serviços especificados no objeto da Concorrência Pública nº. 01/2016.

Tanguá, --- de --- --- --- de 2016.

Responsável técnico da empresa

Registro CREA/CAU

Carimbo CNPJ da Empresa

Secretaria da Secretaria Municipal de obras

Nome, assinatura e matrícula

ANEXO IX

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9854/99

Concorrência Pública nº. 01/2016.

A empresa............................................................................................................................. .............................................................................................................................................(razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº. .......................................................... por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

portador da carteira de identidade nº. .............................................. e do CPF nº. ....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, acrescida pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

(    ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Local, --- de --- --- --- de 2016.

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo CNPJ da Empresa

(*) Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO X

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES, SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES

LEGAIS E DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa ........................................., CNPJ nº. ........................., sediada à ..................................................., declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura do Município de Tanguá  e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, Concorrência Pública nº 01/2016, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

##### Declaramos ainda que, aceitamos todas as condições desta licitação e nos responsabilizamos pela autenticidade e a veracidade dos documentos e informações apresentados para a presente licitação e que não há nenhum fato superveniente ocorrido após a emissão do Certificado do Registro Cadastral de Habilitação de Licitantes da Prefeitura do Município de Tanguá que impeça a habilitação de nossa empresa.

Local, --- de --- --- --- de 2016.

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo CNPJ da Empresa

ANEXO XI

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Prezados Senhores, fica credenciado o senhor ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(nome, qualificação completa e residência),portador da Carteira de Identidade nº.  .......................................  expedida em     ............/.........../..........     pelo  ............................................,   para  representar a empresa ..............................................................................................................................................................................................................................................................................(nome e endereço da empresa), inscrita sob o nº.    ........................................      na   licitação  na  modalidade ....................................... nº.   ......................./....   a  ser  realizada  em ............/............./..........,  na Rua Vereador Manoel de Macedo, n.º 680 - Centro Tanguá - RJ,  na Prefeitura Municipal de Tangua, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto a sua desistência.

Local, --- de --- --- --- de 2016.

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo CNPJ da Empresa

(*) A Carta de Credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal da licitante que tenha poderes para constituir mandatário.

ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ------------------------------------ QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TANGUÁ E (contratada) ----------------------------------------------------------.

Aos ----- (---) dias do mês de --- do ano de dois mil e onze, na cidade de Tanguá, celebram o presente Contrato de um lado o Município de Tanguá, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.089/0001-00, com sede na rua Vereador Manoel Macedo nº 680, CEP 24.890-000, neste ato representado por seu ordenador de despesa o Sr. ---, natural deste Estado, portador da Cédula de Identidade RG nº --------- emitida pelo -----------, inscrito no CPF/MF sob o nº ---, daqui para frente denominada simplesmente “CONTRATANTE” e por outro lado, e, por outro lado, a empresa ----------, doravante denominada “CONTRATADA”, inscrita no CNPJ sob o nº ------, sediada na ------, neste ato representado por ------, brasileiro, <estado civil--->, portador da Cédula de Identidade RG nº ---, inscrito no CPF/MF sob o nº --- e com domicílio na ---, conforme autorizado no processo nº ---/2016, na forma de empenho ---<modalidade>, regendo-se o presente instrumento pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores, bem como pelas normas municipais de Tanguá de administração pública.

1.0 - OBJETO DO CONTRATO

1.1- Constitui objeto deste Contrato empresa especializada para --------------------------------, com o fornecimento de materiais, de acordo com os anexos integrantes do Edital de Concorrência Pública nº ---/2016.

1.2- Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza do objeto do presente Contrato, não sendo considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.

2.0 - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1- O presente contrato vincula-se a Concorrência Pública nº ---/2016 e a proposta do licitante vencedor para todos os efeitos legais, para melhor caracterização, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivesse transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

- Processo nº ---/2015;

- Documento de habilitação, proposta e todos os outros documentos assinados ou rubricados pela CONTRATADA;

- Proposta de preços;

- Normas, Instruções e Regulamentos baixadas pela Prefeitura do Município de Tanguá, através de seus setores competentes;

e) As cláusulas constantes do Edital de Licitação de Concorrência Pública nº ---- /2016, bem como as Ordens de Início de Serviço que forem emitidas e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ocorrer.

2.2- Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3.0 - DO PRAZO

3.1- O prazo de execução dos serviços será de --- (---) meses contados da assinatura do contrato, podendo ser alterado, na forma do artigo 65, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, que se aplica subsidiariamente.

4.0 - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1- As partes contratantes dão ao presente Contrato, o valor global de R$ -------------------------- (---------------------------------------), para todos os legais e jurídicos efeitos.

4.2- Os preços propostos corresponderão ao valor de mercado, vedadas as cobranças de quaisquer acréscimos.

4.3- As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta do PT nº. ----------------- / Elemento de Despesa nº ---------- fonte -----.

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1- O pagamento será efetuado pelo Município de Tanguá, por ordem bancária, mediante a apresentação de Medição e Nota Fiscal em 2 (duas) vias, atestadas pelos responsáveis pela fiscalização, indicados por este órgão.

5.2- Os preços inicialmente contratados não serão reajustados.

5.3- A Nota Fiscal deverá reproduzir fielmente a descrição dos serviços prestados e os quantitativos, e os mesmos deverão estar de acordo com o Edital, o Contrato e a Nota de Empenho, sob pena de ser considerado como serviço não realizado.

5.4- À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja diretamente na Tesouraria da CONTRATANTE.

5.5- A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou garantia e de seus eventuais reforços, importâncias que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.

5.6- No caso em que os materiais ou os serviços não estiverem de acordo com a solicitação, com as Especificações Técnicas ou tenham sido reprovados de alguma forma pela fiscalização responsável pela conferência e demais exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATADA será obrigada a proceder a necessária substituição, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de aplicação da multa prevista na Cláusula 7.2.

5.7- A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo exigir a comprovação do cumprimento pela CONTRATADA, das obrigações legais por esta assumidas nos termos deste contrato, sob pena de retenção de qualquer pagamento à mesma.

6.0 - ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1- A CONTRATANTE indicará um técnico, gerente ou fiscal, que será o interlocutor de todos os contatos com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador da entrega dos materiais e da prestação dos serviços.

6.2- Se o fiscal indicado pela CONTRATANTE detectar alguma irregularidade na entrega dos materiais ou na prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá efetuar imediatamente a substituição ou regularização dos mesmos.

7.0 - PENALIDADES

7.1- Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

7.2- Em caso de atrasos culposos na entrega dos materiais ou fornecimento dos serviços, será aplicada multa moratória equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota de Empenho por dia útil de atraso sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de outras penalidades na legislação inicialmente citada.

7.3- Incorrerá na aplicação da penalidade do item anterior quando do descumprimento da Legislação sobre Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, bem como quando do não fornecimento pela CONTRATADA de equipamentos de proteção individual (E.P.I 's).

7.4- A inexecução total ou parcial deste contrato além de ocasionar a aplicação de penalidades anteriormente citadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e nestes casos poderá ainda acarretar, a critério do Município de Tanguá, a suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, além de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato caso não seja fornecido o serviço.

7.5- Do fato que impuser as sanções previstas nos itens anteriores caberá recurso dirigido ao Excelentíssimo Senhor ordenador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento da correspondente notificação.

8.0 - RESCISÃO E ALTERAÇÃO

8.1- A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente citadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

8.2- A rescisão do Contrato, por parte da CONTRATANTE, poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art.79 da Lei nº 8.666/93.

8.3- Se a rescisão da avença se der por quaisquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato ou da parte inexecutada.

8.4- O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que atendidas as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da Administração nos termos previstos no artigo 77 do citado diploma legal.

8.5- Este Contrato poderá ser alterado a qualquer momento com as devidas justificativas e da forma unilateral pela Administração ou por acordo entre as partes, devendo em ambos, serem seguidos os critérios estabelecidos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

8.6- Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, for temporariamente impedida de cumprir, total ou parcialmente suas obrigações, comunicará imediatamente por escrito, o fato ao CONTRATANTE, contendo todas as informações a respeito dos efeitos de tal fato. Após a constatação da existência de circunstâncias de força maior, serão suspensas pelo CONTRATANTE as obrigações que a CONTRATADA, em razão de tais circunstâncias, ficar impedida de cumprir, enquanto perdurar a mencionada situação.

9.0 - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1- Os serviços objeto do presente contrato deverão ser elaborados rigorosamente obedecendo às normas técnicas da ABNT, dentro do prazo estabelecido no mesmo.

9.2- Cabe à CONTRATADA assumir inteira responsabilidade pela entrega, devendo os materiais a serem empregados receber prévia aprovação da fiscalização da Secretaria Municipal de ---, a qual se reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados.

9.3- A guarda dos equipamentos e ferramentas, bem como dos materiais necessários para a execução da obra, ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE ressarcimento algum, devido a perda ou roubo dos materiais, ferramentas e equipamentos.

9.4- Cabe à CONTRATADA responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho.

9.5- Cabe à CONTRATADA fornecer no ato da entrega da Nota Fiscal para recebimento, os comprovantes dos pagamentos referentes ao INSS e FGTS do mês imediatamente anterior à emissão da referida Nota Fiscal, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no âmbito da Justiça do Trabalho.

9.6- Cabe à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos, meio de transporte necessários a perfeita execução dos serviços a serem contratados.

9.7- Cabe à CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, por um representante da Secretaria Municipal de ----- e, conseqüentemente, liberar as medições.

9.8- O contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do Artigo 71 e Parágrafo 1º da Lei Federal 8.666/93.

10.0 - DA SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO.

10.1- A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, o presente Contrato.

10.2- Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a CONTRATADA.

11.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1- A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.0 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1- Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, aplicando-se ainda, nos casos em que este for omisso as disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores, e as normas municipais de Tanguá e supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

13.0 - TOLERÂNCIA

13.1- Se quaisquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

14.0 - DO RECEBIMENTO

14.1- O recebimento do objeto deste contrato dar-se-á mediante Termo Próprio, assinado pelas partes contratantes e pela fiscalização da Secretaria Municipal de ---, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicação escrita da CONTRATADA, e após a verificação de que o objeto se encontra pronto e em condições de ser recebido.

14.2- No ato da assinatura do Termo de Recebimento a CONTRATADA deverá provar o recolhimento das contribuições previdenciárias resultantes da execução do contrato, mediante apresentação da Guia de Recolhimento ou da Certidão Negativa de Débito – CND, não se admitindo guias que não se relacionem com o objeto deste Contrato.

14.3- O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execução, a cuja reparação se obriga, tudo sem ônus para a CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69, da Lei nº. 8.666/93.

14.4- Dar-se-á o recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará quitação geral, plena e recíproca entre as partes.

14.5- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, nos termos da legislação vigente.

15.0 - PUBLICAÇÃO

15.1- A CONTRATANTE diligenciará para que este Contrato seja publicado resumidamente na Resenha Municipal de Tanguá.

16.0 - FORO

16.1- Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Itaboraí, até que seja implantada a Comarca de Tanguá, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes deste Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Tanguá, ------ de --------------- de 2016.

MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Secretário Municipal de Educação

EMPRESA CONTRATADA

Representante Legal da Empresa

TESTEMUNHAS:

1  _____________________________		   2  ____________________________

RG: ___________________________		  RG: ___________________________

CPF: __________________________		  CPF: ___________________________

ANEXO XIII

# DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 01/2016

A empresa _______________________________________________________________, inscrito no CNPJ nº __________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a) _____________________________________________, portador da carteira de identidade número ___________________________ e do CPF número ___________________________ vem através deste instrumento, dar entrada no comprovante de prestação de garantia junto ao Departamento de Tesouro da Prefeitura do Município de Tanguá,  conforme edital Concorrência Pública nº 01/2016 no valor de R$ 1.997.396,00 (Um milhão novecentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e seis reais), correspondente a 1% (um por cento) do valor total de R$ 19.973,96 (Dezenove mil novecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos),cujo objeto trata-se da contratação de empresa para obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização no Bairro Chácaras Bandeirantes na Avenida João da Silva Lessa (Trecho) e Rua 27 e Construção de ponte sobre o Rio Ipitangas, Situada na Avenida João da Silva Lessa, Bairro  Chácaras Bandeirantes – Tanguá – RJ.

Local, --- de --- --- --- de 2016.

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

PREFEITURA DO MUNICÍPO DE TANGUÁ

Departamento de Tesouro

Recebi em ____/____/2016.

Matrícula: ____________

Obs. Esta declaração deverá ser apresentada juntamente com o comprovante de depósito da garantia dentro do envelope de habilitação.